Утвержден на очередном отчетно-перевыборном собрании  «__»________2023г.

протокол № ___ от ________________2023г.

ВЫПОЛНЕНИЕ  ПЛАНА   РАБОТ

по содержанию и текущему ремонту общего имущества ТСН «Прянишникова 1-А» в 2022 году

| Наименование работ | Ед. изм | Объем в ед. изм. | Стоимость за ед., руб. | Стоимость всего, руб. | Сроки осуществления | Сведения О выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к зиме ИТП№№1,2,3 (подготовка сетей, опрессовка, частичная замена и поверка измерительных приборов, промывка теплообменников, фильтров,грязевиков, , промывка системы отопления по стоякам,промывка теплообменников, сдача к отопительному сезону по договору с ООО «Квартал» .(по перечню и требованию УЖКХ Судогодского района) | шт. | 2 | Входит в договор по обслуживанию сетей ( без учета стоимости материалов) | Входит в договор по обслуживанию сетей (без учета стоимости материалов) | До 30 августа 2022г. | Выполнено, получен паспорт готовности к отопительному сезону 2022-23г.г. |
| Замена ЩУ в ТП № 1 | шт | 1 | 195000,00 | Не более 195000,00 | до 31 марта 2022г. | выполнено за счет средств непредвиденных расходов |
| Благоустройство придомовой территории (покраска элементов, частичный ремонт МАФ , песок, цветы. клумбы, ) |  |  | 24000,00 | Не более 24000,00 | май-август 2021г.. | Выполнено за счет средств на текущее содержание |
| Поквартирные осмотры общедомового имущества, в т.ч. проверка работы вентиляции, |  |  | Входит в договор по обслуживанию сетей ( без учета стоимости материалов) | Входит в договор по обслуживанию сетей ( без учета стоимости материалов) | май-август 2022г.. | Выборочные поквартирные осмотры, проверка работы вентканалов с техэтажа за счет средств на текущее содержание |
| Дератизация и дезинсекция |  | По факту |  | 12.000 | По мере необходимости. | Не было необходимости |
| Весенний и осенний осмотры общедомового имущества с составлением Актов осмотра |  |  | Входит в договор по обслуживанию сетей ( без учета стоимости материалов) | Входит в договор по обслуживанию сетей ( без учета стоимости материалов) | Май 2022г; сентябрь 2022г. | Осмотры проведены, акты составлены, предоставлены в УЖКХ |
| Косметический ремонт в подъезде № 5 (выборочный косметический ремонт), выборочное оштукатуривание части фасада МКД (по факту осмотра), канализационного люка, восстановление поврежденного участка облицовки керамической плиткой в п.5 |  |  | Не более 200000,00 рублей | Не более 200000,00 рублей | Июль-август 2022г. | Выполнен косметический ремонт 5 подъезда, восстановлен участок с керамической плиткой в п.5. Фасад выборочно не оштукатурен, перенос на 2023 год |
| Поверка ОДПУ тепловой энергии |  |  | 40000,00 | Не более 40000,00 | Июль-август 2022 | Проведена плановая поверка ОДПУ тепловой энергии в ТП № 1 и ТП № 2 |
| Ремонт внутридомовых инженерных систем тепло снабжения (установка автоматизированных информационно-измерительных систем учёта потребления коммунальных ресурсов и коммунальных услуг, погодозависимое оборудование) в ТП № 3 (3й-5й одъезды); | шт | 1 | 1500000,00 | Не более 1500000,0 руб | Июль-декабрь 2022 | Выполнена модернизация в ТП № 2 с установкой погодозависимого оборудования, замена системы розлива ГВ Целевые взносы на капремонт (спецсчет) |

Члены правления: __________________________Архипова М.С.

_________________Кособоков А.И.

____________________Ревенко А.П.

Ревизор: ______________________Анисимова Т.В.